Тульская область

Муниципальное образование Юго-Восточное Суворовского района

Администрация

Постановление

от 26 мая 2015 г.№ 135

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района

от 30.01.2015 г. № 23 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство в муниципальном образовании Юго-Восточное Суворовского района на 2015-2017 годы»

## На основании статьи 46 Устава муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района, администрация муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района от 30.01.2015 г. № 23 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство в муниципальном образовании Юго-Восточное Суворовского района на 2015-2017 годы» следующие изменения:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава администрации муниципального образования

Юго-Восточное Суворовского района                               Е.Г. Шомполова

- Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Юго-Восточное Суворовского района

от 26.05.2015 г. № 135

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйство и благоустройство в муниципальном образовании Юго-Восточное Суворовского района на 2015-2017 годы»

- Паспорт муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйство и благоустройство в муниципальном образовании  Юго-Восточное Суворовского района на 2015-2017 годы»

| Наименование Программы | - Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйство и благоустройство в муниципальном образовании Юго-Восточное Суворовского района на 2015-2017 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Устав муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района; - Правила благоустройства на территории МО Юго-Восточное Суворовского района, утвержденные решением Собрания депутатов муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района |
| Цели и задачи программы | Цели программы: - совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района; - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов территории муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района; - совершенствование эстетического вида территории муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; - активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий. Задачи программы: - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; - восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах; - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами; - мероприятия по грейдированию дорог в населенных пунктах муниципального образования; -снос ветхого жилья; -мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; -установка и благоустройство детских площадок; -мероприятия по содержанию и ремонту памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; -мероприятия по скашиванию сорной растительности в летний период. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | 1. «Жилищное хозяйство муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района на 2015-2017 годы»; 2. «Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района»; 3. «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района». |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых средств по программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйство и благоустройство в муниципальном образовании Юго-Восточное Суворовского района на 2015-2017 годы» из бюджета муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района – 8050,617 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 6990,617 тыс. руб. 2016 год - 530,0 тыс. руб. 2017 год - 530,0 тыс. руб. В том числе объем финансовых средств по Подпрограммам: Подпрограмма «Жилищное хозяйство муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района на 2015-2017 годы» из бюджета муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района – 1390,590 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 1330,590 тыс. руб. 2016 год – 30,0 тыс. руб. 2017 год – 30,0 тыс. руб. Подпрограмма «Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района» из бюджета муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района – 4391,018 тыс. руб., в том числе: 2015год - 4391,018 тыс. руб. 2016год - тыс. руб. 2017год - тыс. руб. Подпрограмма «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района» из бюджета муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района – 2369,009 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 1369,009 тыс. руб. 2016 год – 500,0 тыс. руб. 2017 год – 500,0 тыс. руб. Финансирование программы производится из средств бюджета муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района. |
| Сроки реализации программы | 2015-2017 гг. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -увеличение протяженности уличного освещения в населенных пунктах муниципального образования; -увеличение уровня озеленения территории поселения; -создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; -очистка территории кладбища от несанкционированных свалок; -организация проведения санитарно-технических мероприятий по обработке зон массового отдыха населения от клещей; -проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу для утилизации и переработки бытовых отходов; - проведение мероприятий по улучшению экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения. |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района. |

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена программа

1.1. Организация освещения улиц

Необходимость совершенствования освещения поселения вызвана значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы.

В целях улучшения эстетического облика поселения, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей наружного освещения.

В области организации освещения улиц имеются следующие основные проблемы:

- изношенность электрооборудования и линий наружного освещения.

Анализ технического состояния сетей наружного освещения свидетельствует о большом проценте износа электросетевого оборудования, необходима инвентаризация сетей наружного освещения на территории муниципального образования.

Недостаток уличного освещения в муниципальном образовании:

- основными причинами данной проблемы являются: отсутствие модернизации линий и оборудования наружного освещения. Таким образом, наиболее остро стоит вопрос обустройства наружного освещения на отдаленных территориях. Замена ламп ДРЛ на лампы ДНаТ (дуговые натриевые трубчатые лампы) приведет к снижению затрат на эксплуатацию светильников и в 5 раз увеличит нормативное число часов горения используемых ламп (для ламп ДРЛ-400 - 3150 часов, для ламп ДНаТ-250 - 16000 часов), также применение светильников с лампами ДНаТ снижает затраты на электроэнергию на 22% в сравнении с расчетными нормативами потребления, приобретение реле-времени для регулирования освещения улиц.

1.2. Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений в целом имеют удовлетворительное состояние, но недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырубка поросли, очистка участков от мусора, выкашивание газонов, побелка деревьев, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, посадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории муниципального образования  ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений муниципального образования  достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями (ежегодная потребность в сносе аварийных насаждений составляет около 60 деревьев).

В области озеленения территории муниципального образования  можно выделить следующие основные проблемы:

- отсутствие инвентаризации зеленых насаждений на территории муниципального образования.

Основной причиной данной проблемы является отсутствие единого реестра зеленых насаждений муниципального образования, позволяющего осуществлять контроль и мониторинг за количественными и качественными характеристиками зеленых насаждений. Проведение инвентаризации зеленых насаждений с последующим присвоением инвентарных номеров и определением точных границ земельных участков с зелеными насаждениями позволит повысить эффективность управления и планирования работ по озеленению территорий в поселении.

Недостаточный уровень озеленения территории муниципального образования.

Основные причины:

- старовозрастность существующих зеленых насаждений;

- сокращение площади, используемой для создания новых зеленых насаждений.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях муниципального образования, устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам коммунального хозяйства муниципального образования, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых насаждений на территории муниципального образования. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старо возрастных и аварийных насаждений, используя посадочный материал саженцев деревьев, декоративных кустарников, приобретение цветочной рассады цветов для разбивки летних газон и клумб на территории муниципального образования.

1.3. Организация и содержание мест захоронения

По состоянию на 01.01.2013 всего в поселении имеется 15 кладбищ, в том числе все действующие. К числу основных проблем в части организации содержания мест захоронения относятся следующие:

Ограниченный резерв земель под захоронение умерших.

Интенсивному исчерпанию резервов по захоронению способствует осуществление погребения исключительно путем придания тела (останков) земле.

Недостаточный уровень содержания мест захоронения.

Отсутствие контейнерных площадок и контейнеров для мусора приводит к несанкционированным свалкам. Кроме того, на местах захоронения длительный период времени не осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев. Ситуация осложняется тем, что работы требуют привлечения спецтехники в стесненных условиях.

Низкая инженерно-техническая оснащенность мест захоронения.

1.4. Оказание прочих мероприятий по благоустройству муниципального образования

Прочие мероприятия по благоустройству включают в себя облагораживание внутриквартальных проездов, тротуаров, детских игровых площадок, мест отдыха (обустройство парков, содержание пляжей), дезинфекцию питьевых систем общего пользования, грейдирование дорог, опашка населенных пунктов, скашивание сорной растительности, мероприятия по содержанию и ремонту памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, мероприятия по установке скамеек, контейнеров, урн, установка информационных щитов в населенных пунктов, приобретение противопожарного инвентаря, направленные на ГО и ЧС, снос ветхого бесхозного жилья, отлов бездомных животных, уборка скопления несанкционированных свалок, текущее содержание территории общего пользования (зимнее / летнее время уборки снега и мусора, подметание, содержание контейнеров идр), анализ воды из колодцев и водонапорных башен, рытье, ремонт и чистка колодцев, ремонт водопроводов, уничтожение растения «Борщевик» по территории муниципального образования, изготовление табличек названий улиц, домов, расположенных на территории муниципального образования, ремонт пешеходных дорожек, мероприятия по санитарной очистке населенных пунктов, привлечение граждан и несовершеннолетних граждан к общественным работам (работа по договорам граждански – правового характера), мероприятия по технической инвентаризации объектов муниципальной собственности. Мероприятиями по благоустройству занимается администрация муниципального образования.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

1.5. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, не бережном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2015-2017 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района;

- совершенствование эстетического вида муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановить и реконструкция уличное освещение, установкой светильников в населенных пунктах;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

2. Цель и задачи программы

Цель: «Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории муниципального образования».

Задачи:

- Организация и содержание сетей уличного освещения.

- Организация и содержание мест захоронения.

- Организация и содержание прочих объектов благоустройства.

3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной Программы

В рамках муниципальной Программы выделены Подпрограммы:

1. «Жилищное хозяйство муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района»;

2. «Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района»;

3. «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Юго-Восточное  Суворовского района».

Подпрограммы носят функциональный характер, и реализуется в установленной сфере деятельности ответственным исполнителем и участниками Подпрограммы.

Выделение Подпрограммы обусловлено реализацией приоритетов государственной политики в сфере жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования и направлена на обеспечение выполнения целей, задач и мероприятий муниципальной целевой Программы.

Скоординированная деятельность по реализации Подпрограмм должна обеспечить достижение программной цели, а также усиление позиций и улучшение качественных параметров и показателей на территории муниципального образования Юго-Восточное  Суворовского района.

4. Срок выполнения программы

Реализация Программы рассчитана на 2015 - 2017 годы.

5. Система программных мероприятий

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в приложении к настоящей Программе.

6. Финансовое обеспечение программных мероприятий

Всего на реализацию мероприятий Программы на 2015 год – 6990,617 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015-2017 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Решений о бюджете поселения на 2016, 2017 годы.

Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию Программы приведено в приложении к настоящей Программе.

7. Ожидаемые результаты реализации программы, социально-экономическая эффективность программы

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:

Задача 1: «Организация и содержание сетей уличного освещения»:

увеличение протяженности освещенных дорог общего пользования;

повышение освещенности дорог общего пользования;

оснащение улиц указателями с названиями улиц и номерами домов.

Освещение улиц, дорог и проездов, соответствующее возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания.

Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы по организации освещения улиц заключается в снижении нарушений общественного порядка, формировании привлекательного вечернего облика улиц муниципального образования.

Задача 2: «Организация и содержания мест захоронения»:

очистка территории кладбища от несанкционированных свалок.

В вопросе содержания мест захоронений при выполнении работ по текущему содержанию мест захоронений возможность возникновения свалок будет исключена.

Задача 3: «Организация и содержание прочих объектов благоустройства»:

организация проведения санитарно-технических мероприятий по обработке зон массового отдыха населения от клещей;

проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу для утилизации и переработки бытовых отходов.

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов внешнего благоустройства муниципального образования, увеличением безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории муниципального образования.

- 8. Организация управления программой

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района, определяющими механизм реализации муниципальных программ.

Администрация муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района:

осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;

готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации;

несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации Программы.

- Приложение

к муниципальной программе «Развитие

жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройство в муниципальном

образовании Юго-Восточное

Суворовского района на 2015 – 2017 годы»

Система мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство в муниципальном образовании Юго-Восточное Суворовского района на 2015 – 2017 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016г. | 2017г. |  |
| 1. | Электроэнергия для нужд уличного освещения | Администрация МО Юго-Восточные Суворовского района | 400,0 | 500,0 | 500,0 | Бюджет муниципального образования |
| 2. | Софинансирование Народного бюджета | Администрация МО Юго-Восточные Суворовского района | 1670,874 | - | - | Бюджет муниципального образования |
| 3. | Проверка вентканалов муниципального жилищного фонда | Администрация МО Юго-Восточные Суворовского района | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Бюджет муниципального образования |
| 4. | Проект «Народный бюджет 2015» | Администрация МО Юго-Восточные Суворовского района | 4052,643 |  |  | Бюджет Тульской области |
| 5. | Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация МО Юго-Восточные Суворовского района | 837,100 |  |  | Бюджет муниципального образования |
|  | ИТОГО: |  | 6990,617 | 530,0 | 530,0 |  |

____________________________________

ПОДПРОГРАММА

«Жилищное хозяйство муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района на 2015-2017 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы: «Жилищное хозяйство муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района на 2015-2017 годы»

| Наименование Подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Жилищное хозяйство муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района на 2015-2017 годы» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района |
| Разработчик Подпрограммы | Администрация муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района |
| Цели и задачи Подпрограммы | Основными целями Подпрограммы являются: - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - проведение комплекса мероприятий, способствующих повышению качества реформирования жилищно - коммунального хозяйства. Основными задачами Подпрограммы являются: - развитие и укрепление жилищного фонда поселения; - признание непригодными для проживания, аварийными и подлежащим сносу многоквартирных домов; - изготовление кадастровых паспортов земельных участков, на которых, расположены многоквартирные дома. |
| Сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма будет реализована в течение 3 лет в 1 этап: 2015 – 2017 годы. |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансовых средств по Подпрограмме – из бюджета муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района – 1390,590 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 1330,590 тыс. руб. 2016 год – 30,0 тыс. руб. 2017 год – 30,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате выполнения мероприятий, намеченных настоящей Подпрограммой, предполагается: - обеспечение органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - признание непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, а также последующая ликвидация аварийного жилья жилищного фонда. |
| Контроль за исполнением Подпрограммы | Общий контроль за исполнением подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района. |

- 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно - целевым методом

Имеющийся жилой фонд, расположенный на территории муниципального образования, не обеспечивает растущие потребности и не удовлетворяет современным требованиям, предъявленным к условиям проживания граждан, а уровень его износа продолжает увеличиваться.

На территории муниципального образования имеется ветхое жилье, подлежащими сносу. Кроме того, их внешний вид ухудшает общий внешний облик территории муниципального образования Юго-Восточное  Суворовского района.

- 2. Цели и задачи муниципальной Подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках реализации Подпрограммы будут решаться следующие основные задачи:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах;

- изготовление кадастрового паспорта земельного участка под многоквартирными домами.

- проверка вентканалов муниципального жилищного фонда.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам: |  |  |
|  |  |  | 2015 г | 2016 г | 2017 г |
| бюджет МО Юго-Восточное Суворовского района | тыс. руб. | 1390,590 | 1330,590 | 30,0 | 30,0 |
| Итого | тыс. руб. | 1390,590 | 1330,590 | 30,0 | 30,0 |

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы подлежат корректировке в зависимости от возможностей бюджета муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района на очередной финансовый год.

4. Срок реализации

Программа будет реализована в течение 3 лет в 1 этап: 2015 – 2017 годы.

5. Управление реализацией Подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Заказчиком Подпрограммы является администрация муниципального образования Юго-Восточное  Суворовского района.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет глава администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется бухгалтер администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района.

6. Объемы финансирования подпрограммы

| № п/п | Наименование направлений использования средств подпрограммы | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  | Итого (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1. | Проведение проверки дымоходов и вентканалов в муниципальном жилом фонде | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| 2. | Проект «Народный бюджет 2015» | 1300,590 | - | - | 196,2 |
|  | Итого: | 1330,590 | 30,0 | 30,0 | 286,2 |

ПОДПРОГРАММА

«Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района на 2015-2017 годы»

Паспорт подпрограммы "Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района 2015-2017 годы»

| Наименование программы | "Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района 2015-2017 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | - Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; - Устав муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района. |
| Заказчик подпрограммы | Администрация муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района |
| Разработчик подпрограммы | Администрация муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района |
| Цели и задачи программы | Содержание объектов коммунального хозяйства муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района период на 2015-2017 годы |
| Сроки реализации | 2015-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансовых средств по Подпрограмме – из бюджета муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района – 4291,018 тыс. руб., в том числе: 2015г.- 4291,018 тыс. руб. 2016г.- тыс. руб. 2017г.- тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Уменьшение вероятности возникновения аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства. |
| Контроль за исполнением | Общий контроль за исполнением подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района. |

1. Характеристика проблемы и цель программы

Существующее состояние инженерных сетей, а именно: значительный процент изношенности разводящей водопроводной сети, наличие постоянных потерь воды в сетях из-за аварийных ситуаций на водопроводах, затрудняет соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в лечебно-профилактических, детских учреждениях, иных объектах. Решение проблемы по обеспечению круглосуточного водоснабжения водой потребителей за счет повышения надежности инженерно-технического обеспечения систем ЖКХ и капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры определено в задачах Стратегического плана развития муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района.

Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района представляет собой отрасль территориальной инженерной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

Характеристика текущего состояния систем водоснабжения, основные технико-экономические показатели:

Основными проблемными вопросами эксплуатации водопроводного и канализационного  хозяйства являются:

- высокий процент износа водопроводов, канализационной системы, насосного и вспомогательного оборудования;

- отсутствие приборов учета поднятой и распределенной воды;

- отсутствие зон санитарной охраны водозаборных скважин;

- отсутствие системы планово-предупредительной замены участков водопроводных сетей и оборудования.

Характеристика текущего состояния систем газоснабжения:

Газификация населенных пунктов на территории муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района на 2015-2017 годы.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района.

Коммунальное хозяйство муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района представляет собой жилой фонд, который формирует жизненную среду человека.

Главной целью программы является обслуживание и содержание жилого фонда муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района.

Подготовка муниципального жилого фонда к отопительному сезону.

Проведение противопожарных мероприятий муниципального жилого фонда к отопительному сезону.

Подготовка паспортов готовности муниципального жилого фонда к отопительному сезону.

Характеристика текущего состояния коммунального хозяйства, основные технико-экономические показатели:

Основными проблемными вопросами коммунального хозяйства являются:

- высокий процент износа жилого фонда

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального хозяйства муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района.

Для реализации поставленных целей и решения задач необходимо привлечение жителей  к повышению уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания жилого фонда.

2. Управление программой и механизм ее реализации

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться с учетом реальных возможностей местного бюджета.

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района, определяющими механизм реализации муниципальных программ.

Администрация муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района:

осуществляет контроль за выполнением мероприятий подпрограммы;

готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации;

несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации подпрограммы.

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Программой ставятся следующие цели:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем водоснабжения;

- обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей.

Муниципальная программа разработана для решения задач, связанных:

- с активизацией процесса развития социальной инфраструктуры поселения, путем повышения качества оказываемых услуг водоснабжения;

- газоснабжения населенных пунктов на 2015 - 2017 годы на территории муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района;

- внедрением современных технологий производства ремонтных работ;

- предотвращением ущерба окружающей природной среде в результате техногенных аварий на водопроводно-канализационных сетях

- ростом мощности систем водоснабжения, увеличением зон водоснабжения, газоснабжения,  увеличением числа пользователей, новым строительством.

Достижение поставленных задач в условиях развития поселения и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий, оборудования и материалов, используемых при ремонте и модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района.

- 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования подпрограммы

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по капитальному, текущему ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

2. Мероприятия по газификации населенных пунктов на территории муниципального образования Юго-Восточное на 2015-2017 годы.

Сроки и очередность мероприятий по реализации подпрограммы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных программами муниципального образования.

Объемы финансирования подпрограммы представлены в таблице.

| № п/п | Наименование направлений использования средств подпрограммы | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  | Итого (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |
|  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет |  |  |
| 71. | Софинансирование проекта «Народный бюджет 2015 года» | 925,400 | 2528,518 | - | - | - | 3453,918 |
| 2. | Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 837,100 | - |  |  |  | 837,100 |
|  | ИТОГО: | 1762,500 | 2528,518 | - | - | - | 4291,018 |

4. Механизм реализации подпрограммы, организация контроля за ходом исполнения программы

Заказчиком Программы является Администрация муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района.

Администрация муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района координирует действия по реализации Программы и осуществляет:

- контроль за ходом реализации Программы, эффективным и целевым использованием областных бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

- формирование плана реализации мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- подготовку предложений по корректировке Программы в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района,

- ускорению или приостановке реализации отдельных мероприятий;

- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы, мониторинг хода выполнения мероприятий  Программы и подготовку один раз в полугодие отчета о реализации Программы, представляемого на Совет администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района и на Собрание депутатов муниципального образования юго-Восточное Суворовского района.

- подготовку в установленные сроки ежеквартальных и ежегодных отчетов о ходе реализации Программы.

Выделение средств из областного бюджета на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, газоснабжение муниципального образования муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района осуществляется при наличии разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, а также при выделении средств из бюджета муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района в объемах, предусмотренных подпрограммой.

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям общественной (социально-экономической) эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации программных мероприятий.

Результаты реализации подпрограммы окажут значительное позитивное влияние не только на решение проблем в сфере коммунального хозяйства, но и на развитие смежных отраслей экономики (сельское хозяйство, строительство, перерабатывающая промышленность, сфера услуг), а также на происходящие в поселении социальные процессы и в конечном итоге на макроэкономические показатели, что обусловлено мультипликативным эффектом от реализации программных мероприятий.

Реализация подпрограммы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи: повышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, повышение экономической самостоятельности муниципального образования, закрепление кадров в сельской местности поселения.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по подпрограмме представляется информация об оценке эффективности реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе индикатора снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2017 году:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50 процентов;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

- создание основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры;

- снижение экологической нагрузки, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки;

- привлечение граждан к общественным работам (работа по договорам граждански – правового характера), связанные с текущими ремонтами систем водопровода в населенных пунктах на территории муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района.

ПОДПРОГРАММА

«Комплексное благоустройство территории муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района на 2015-2017 годы»»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района на 2015-2017 годы"

| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района на 2015-2017 год»; (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района |
| Разработчик Подпрограммы | Администрация муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района |
|  | Цели подпрограммы: Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района. - Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания на территории муниципального образования. - Совершенствование эстетического вида на территории муниципального образования; - активизации работ по благоустройству территории муниципального образования. - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий. - повышение общего уровня благоустройства муниципального образования. Задачи подпрограммы: - Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. - Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. - Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. - Установка светильников в населенных пунктах. - Оздоровление санитарной экологической обстановки в муниципальном образовании, ликвидация свалок бытового мусора; - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО; - вовлечение жителей муниципального образования в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |
| Сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма будет реализована в течение 3 лет в 1 этап: 2015 – 2017 годы. |
| Объем и источники финансирования | Объем финансовых средств по Подпрограмме – из бюджета муниципального образования – 2369,009 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 1369,009 тыс. руб. 2016 год – 500,0 тыс. руб. 2017 год – 500,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования. - создание условий для работы и отдыха жителей муниципального образования. - улучшение состояния территорий муниципального образования. - привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему городу, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей муниципального образования; - совершенствование эстетического состояния территории; - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в муниципального образования; - создание зелёных зон для отдыха граждан; - предотвращение сокращения зелёных насаждений; - увеличение количества высаживаемых деревьев; - благоустроенность территории муниципального образования. |
| Контроль за исполнением Подпрограммы | Общий контроль за исполнением подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района. |

- 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно - целевым методом

В последние годы в муниципальном образовании проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию муниципального образования.

Работы по благоустройству населенных пунктов муниципального образования не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. Медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Для решения проблем по благоустройству территории муниципального образования необходимо использовать программно - целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно -эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории муниципального образования, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Подпрограммой.

2. Цели и задачи муниципальной Подпрограммы

Целями и задачами подпрограммы являются:

- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, санитарного состояния - формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, улучшение подходов и подъездов к жилым домам;

- установление единого порядка содержания территорий;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий;

- создание новых и обустройство существующих детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами;

- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории мест захоронения;

- повышение уровня озеленения и благоустройства населенных пунктов.

3. Анализ качественного состояния элементов благоустройства

3.1.Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом муниципального образования.

В рамках реализации озеленения на территории муниципального образования необходимо решить следующие основные задачи- проведение комплексного обследования и инвентаризации объектов озеленения населенных пунктов;

- повышение уровня озеленения и благоустройства;

- поэтапно провести комплекс работ по озеленению;

- поддержание экологического равновесия.

3.2 Благоустройство и содержание мест захоронений на территории муниципального образования

По состоянию на 01.01.2013 всего в поселении имеется 15 кладбищ, в том числе все действующие. К числу основных проблем в части организации содержания мест захоронения относятся следующие:

Ограниченный резерв земель под захоронение умерших.

Интенсивному исчерпанию резервов по захоронению способствует осуществление погребения исключительно путем придания тела (останков) земле.

Недостаточный уровень содержания мест захоронения.

Отсутствие контейнерных площадок и контейнеров для мусора приводит к несанкционированным свалкам. Кроме того, на местах захоронения длительный период времени не осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев. Ситуация осложняется тем, что работы требуют привлечения спецтехники в стесненных условиях.

Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ с соблюдением санитарно- эпидемиологических и экологических норм;

- улучшение качества содержания мест погребения;

- реконструкция памятника погибшим воинам и текущий ремонт памятников

3.3. Оказание прочих мероприятий по благоустройству муниципального образования

Прочие мероприятия по благоустройству включают в себя облагораживание внутриквартальных проездов, тротуаров, детских игровых площадок, мест отдыха (обустройство парков, содержание пляжей), дезинфекцию питьевых систем общего пользования, грейдирование дорог, опашка населенных пунктов, скашивание сорной растительности, мероприятия по содержанию и ремонту памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, мероприятия по установке скамеек, контейнеров, урн, установка информационных щитов в населенных пунктов, приобретение противопожарного инвентаря, направленные на ГО и ЧС, снос ветхого бесхозного жилья, отлов бездомных животных, уборка скопления несанкционированных свалок, текущее содержание территории общего пользования (зимнее / летнее время уборки снега и мусора, подметание, содержание контейнеров и др.), анализ воды из колодцев и водонапорных башен, рытье, ремонт и чистка колодцев, ремонт водопроводов, уничтожение растения «Борщевик» по территории муниципального образования, изготовление табличек названий улиц, домов, расположенных на территории муниципального образования, ремонт пешеходных дорожек, мероприятия по санитарной очистке населенных пунктов, привлечение граждан и несовершеннолетних граждан к общественным работам (работа по договорам граждански – правового характера), мероприятия по технической инвентаризации объектов муниципальной собственности. Мероприятиями по благоустройству занимается администрация муниципального образования.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

Мероприятиями по благоустройству занимается администрация муниципального образования.

- 4. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам: |  |  |
|  |  |  | 2015 г | 2016 г | 2017 г |
| бюджет МО Юго-Восточное Суворовского района | тыс. руб. | 1591,274 | 591,274 | 500,0 | 500,0 |
| Бюджет Тульской области | тыс. руб. | 777,735 | 777,735 | - | - |
| Итого | тыс. руб. | 2369,009 | 1369,009 | 500,0 | 500,0 |

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы подлежат корректировке в зависимости от возможностей бюджета муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района на очередной финансовый год.

5. Срок реализации подпрограммы

Подпрограмма будет реализована в течение 3 лет в 1 этап: 2015 – 2017 годы.

6. Управление реализацией Подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Заказчиком Подпрограммы является администрация муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет глава администрации муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется бухгалтером администрации  муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района.

Система мероприятий подпрограммы «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |  |
| 1. | Электроэнергия для нужд уличного освещения | Администрация МО Юго-Восточные Суворовского района | 400,0 | 500,0 | 500,0 | Бюджет муниципального образования |
| 2. | Софинансирование Народного бюджета 2015 г. | Администрация МО Юго-Восточные Суворовского района | 191,274 | - | - | Бюджет муниципального образования |
| 3. | Проект «Народный бюджет 2015» | Администрация МО Юго-Восточные Суворовского района | 777,735 | - | - | Бюджет Тульской области |
|  | ИТОГО: |  | 1369,009 | 500,0 | 500,0 |  |

____________________